# 퍼시스 렌탈 클론 통합 구현 계획서 (상품 카탈로그 포함)

본 계획서는 퍼시스 렌탈 문의 페이지(https://fursysrental.com/inquiry) 및 단기 운용 상품 카탈로그 페이지(https://fursysrental.com/short-term-operation)(577개 상품 정보, 필터링, 상세 검색, 장바구니 계산기 포함)를 종합적으로 그대로 구현하기 위한 절차, 소요 시간 및 토큰 소요량을 정의합니다.

## 1. 기술 분석 결과

백엔드 프레임워크: Laravel (PHP 8.x 기반)

웹 서버 & OS: Apache (v2.4.52) / Ubuntu OS

프론트엔드 CSS: Tailwind CSS (브랜드 맞춤형 fursys-black 테마 적용)

주요 자바스크립트 라이브러리: Dropzone.js (사업자등록증/도면 업로드), Vanilla JS / Alpine.js (상단 카드 선택 및 장바구니 실시간 금액 계산 로직)

쿠키/로컬 스토리지: 비로그인 상태 장바구니 상품 정보 유지

## 2. 구현 절차 (Proposed Steps)

• 1) 백엔드 및 데이터베이스 구성: Laravel 또는 Node.js 환경 초기화 및 DB 설계(렌탈 문의, 577개 상품 정보, 카테고리/동적 필터 매핑, 파일 첨부 내역 등)

• 2) 577개 상품 데이터 크롤링 및 마이그레이션: 퍼시스 렌탈 사이트에서 상품 정보(명칭, 이미지, 월렌탈료, 규격, 등급)를 스크래핑하여 DB에 적재하고 이미지를 스토리지에 복제

• 3) 단기 운용 카탈로그 & 필터링 시스템 개발: 카테고리별 동적 속성 필터링 레이아웃 및 다중 조건을 지원하는 슬라이드 오버 상세 검색 모달 구현

• 4) 렌탈 장바구니 및 실시간 계산 엔진 구현: 로컬 스토리지를 이용해 비로그인 상태의 장바구니를 유지하고, 기간(개월) 인풋 변경 시 실시간 비용 계산 공식 스크립트 작성

• 5) 렌탈 문의 양식 동적 폼 및 드롭존 파일 연동: 유형별 동적 필드 토글 및 Dropzone.js를 활용한 파일(사업자등록증, 참고자료) 업로드 UI/API 개발

• 6) 유효성 검증 및 알림 처리: 백엔드 유효성 체크 및 문의 완료 시 지정 관리자 메일 또는 슬랙(Slack) 웹훅 알림 발송 연동

## 3. 예상 소요 자원 (Quota & Estimates)

예상 소요 시간: 총 47시간 (약 6 ~ 8영업일 수준, 577개 상품 크롤링/등록 및 장바구니 시스템 개발 포함)
예상 토큰 소요량: 약 80,000 ~ 120,000 토큰 (복잡한 상품 데이터 처리 및 장바구니 요금 산출 로직 구현 기준)

[참고] 본 계획은 단순 계획 수립 단계이며, 사용자의 최종 승인 이후에 실제 개발 작업이 진행됩니다.