# 퍼시스 렌탈 클론 구현 계획서 (아키텍처 비교 보고서)

본 계획서는 퍼시스 렌탈 문의 페이지(https://fursysrental.com/inquiry) 및 단기 운용 상품 카탈로그 페이지(https://fursysrental.com/short-term-operation)(577개 상품 정보 마이그레이션 포함) 구현 시, 일반 풀스택 개발 아키텍처와 초절약 서버리스 아키텍처의 예상 자원 및 구현 타당성을 비교 분석합니다.

## 1. 아키텍처별 Quota 및 소요 시간 비교

| 구분 | 일반 개발 아키텍처 | 초절약 아키텍처 | 절감 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 토큰 예상 소진량 | 약 80,000 ~ 120,000 토큰 | 약 20,000 ~ 30,000 토큰 | 약 75% 절감 (60,000+ 토큰) |
| 예상 소요 시간 | 총 47시간 (약 6~8 영업일) | 총 20시간 (약 2.5~3 영업일) | 약 57% 시간 단축 (27시간 세이브) |
| 상세 작업 범위 | • Laravel 서버 구축 & RDB 설계 • 577개 가구 크롤링 서버 적재 • 백엔드 다중 필터링 API • DB 장바구니/세션 관리 • 첨부파일 서버 스토리지 관리 | • HTML/JS 정적 앱 마크업 • 브라우저 1회성 크롤링 후 JSON 저장 • 프론트 JS 메모리 고속 필터링 • LocalStorage 장바구니 • Serverless API 이메일 발송 | • 불필요한 백엔드 보일러플레이트 제거 • 복잡한 DB 유지보수 공수 완전 소멸 • 무료 정적 호스팅 가능 |

## 2. 초절약 아키텍처 적용 시 타당성 보고서

Q. 초절약 아키텍처로 의뢰해도 기능 구현에 문제가 없나요?
A. 전혀 문제없습니다. 본 사이트는 복잡한 실시간 재고 관리나 금융 트랜잭션이 불필요한 단순 소개 및 견적 문의 접수 시스템입니다. 577개의 가구 상품 카탈로그 정보는 약 100KB 용량의 products.json 정적 파일 형태로 가볍게 번들링하여 클라이언트 메모리 내에서 직접 초고속 필터링(10ms 이하)을 수행할 수 있습니다. 메일 전송 또한 대규모 서버 인프라 대신 Serverless 이메일 전송 API를 활용하여 안전하고 저렴하게 수신 이메일과 연동 가능합니다.